ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- АДМИНИСТРАЦИИ  ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

п. Добринка

| 01.02.2016 г. | № 67 |
| --- | --- |

«О подготовке и проведении мероприятий по

предупреждению и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций при пропуске весеннего

паводка  в 2016  году»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», № 131-ФЗ от 6.10.2003 г  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения своевременной подготовки территорий, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, готовности сил и средств для безопасного пропуска паводковых вод, а также в целях сохранности государственного, общественного и личного имущества, материальных и культурных ценностей, обеспечения контроля за исправностью гидротехнических сооружений, снижения возможного  ущерба в период весеннего  паводка,  руководствуясь Уставом  Добринского муниципального района, администрация муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать для руководства подготовкой и проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при пропуске весеннего   паводка  в 2016  году  районную противопаводковую комиссию (приложение 1).

2. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при пропуске весеннего   паводка  в 2016  году  (приложение 2).

3. Утвердить расчет сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации последствий ЧС, вызванных весенним паводком в 2016 году (приложение 3).

4. Районной противопаводковой комиссии организовать комплекс превентивных мероприятий:

4.1. Уточнить зоны возможного затопления, количество проживающих в них населения, объектов экономики и инфраструктуры при прохождении половодья и аварий на ГТС;

4.2. Уточнить места расположения кладбищ и скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по предупреждению их размыва;

4.3. Организовать предпаводковое обследование гидротехнических сооружений на территории Добринского муниципального района;

5. Рекомендовать главам  администраций сельских поселений:

5.1. До 08.02.2016 года:

- создать противопаводковые комиссии, нештатные гидрологические посты;

- утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего  паводка;

- назначить ответственных лиц за подготовку ГТС, расположенных на территории поселений, к пропуску паводковых вод.

5.2. Обследовать  места возможного подтопления, населенные пункты дома и объекты хозяйственного назначения на предмет потенциального затопления;

5.3. Организовать расчистку подъездных путей к гидротехническим сооружениям водных объектов и карьерам, обеспечить их содержание в надлежащем состоянии, расчистку аварийных каналов, проверку технического состояния и работоспособности запорных устройств, водовыпускных и водосборных сооружений;

5.4. Создать аварийно-спасательные бригады по экстренному реагированию на пропуск паводковых вод и обеспечить их необходимым инвентарем, запасами инертных материалов, осуществить контроль за организацией работ по подготовке к пропуску весенних паводковых вод через гидротехнические сооружения, произвести сработку уровня воды в водоемах, гидротехнические сооружения которых находятся в аварийном, предаварийном и потенциально опасном состояниях, при необходимости произвести понижение уровня воды в прудах и водохранилищах для приема весенних паводковых вод, сброс воды согласовывать с управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области;

5.5. Проверить состояние мостов, гидротехнических сооружений, водоотводящих каналов, кюветов, трубопроводов, подвальных и полуподвальных помещений, заниженных этажей зданий, накопителей сточных вод, скотомогильников, хранение ядохимикатов и горюче-смазочных материалов на затапливаемых и подтапливаемых территориях;

5.6. В местах возможного подтопления и затопления провести подворный обход граждан, организовать лодочные переправы, провести учет плавсредств;

5.7. В местах затопления низководных мостов установить предупреждающие знаки, организовать объездные пути,  в населенных пунктах создать запас продуктов питания и медицинских средств;

5.8. Организовать перевозку людей через затопленные места, у переправ организовать дежурство и иметь спасательные средства;

5.9. Создать запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением (затоплением) территорий, жилых домов и производственных объектов;

5.10. Ежедневно, начиная с 20 февраля 2016 года, а в случае необходимости немедленно, сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу района (тел. 112; 2-19-00; 2-14-44; 2-13-63) о ходе выполнения мероприятий в период подготовки и пропуска весенних паводковых вод и ледохода;

5.11. После прохождения паводка в недельный срок представить в администрацию района информацию о результатах прохождения паводка, финансовых затратах по пропуску весенних паводковых вод и нанесенном материальном ущербе.

6. Рекомендовать главам администраций сельских поселений  Березнеговатский, Верхнематренский, Талицкий и Каверинский сельсоветы:

6.1. Подготовить пункты временного размещения (ПВР) для возможного размещения населения и материальных ценностей из зон затопления в случае проведения эвакуации, обеспечить при необходимости снабжение эвакуированного населения продовольствием, создание условий для их временного проживания и оказание медицинской помощи пострадавшим.

7. Рекомендовать:

7.1. Генеральному директору АО «Добринское АТП» Шибаеву В.А. подготовить на время паводка к немедленному выходу не менее 5 автобусов для эвакуации людей;

7.2. Руководителям объектов экономики, согласно расчету сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий весеннего паводка (приложение 3) подготовить автомобильную, дорожно-строительную, подъемно-транспортную и другую технику, резерв строительных материалов для использования, при необходимости, во время пропуска паводковых вод;

7.3. Председателю Совета Добринское Райпо Будаеву Ю.В. обеспечить торговую сеть запасом промышленных и продовольственных товаров, доставку их в населенные пункты, иметь в готовности передвижные торговые точки, предусмотреть возможность организации питания и обеспечения одеждой и товарами первой необходимости населения, временно отселенного в результате возможного подтопления (затопления);

7.4. Начальнику Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»  Добринский ЛТЦ  МЦТЭТ  г. Грязи  Владиславскому В.Г. обеспечить устойчивую связь с населением в местах возможного подтопления (затопления);

7.5. Главному врачу ГУЗ «Добринская МРБ» Дарьину А.В. провести обследование населения в зонах возможного затопления на предмет выявления больных и немощных людей и организации их отселения или оказания помощи по месту жительства, а также организовать дежурство медицинских бригад и медицинское обеспечение в местах возможного временного отселения людей;

7.6. Начальнику ОМВД России по Добринскому району Дурову А.Н. (спасательной службе охраны общественного порядка района) уточнить план мероприятий по охране общественного порядка на территориях, подвергающихся затоплению (подтоплению), обеспечить общественный порядок в местах возможного отселения людей, на переправах во время паводка, обеспечить круглосуточное дежурство и оперативную связь со всеми главами администраций сельских поселений района;

7.7.Начальнику Добринского РЭС филиала ПАО «МРСК-Центра» «Липецкэнерго» Терновских Н.С. (спасательной службе энергетики и светомаскировки)  проверить исправность систем энергоснабжения и при необходимости провести ремонт;

7.8. Руководителям сельхозпредприятий обеспечить  запас кормов на фермах на период весеннего бездорожья.

8. Начальнику отдела образования администрации Добринского муниципального района  Немцевой И.М. организовать разъяснительную работу среди учащихся о правилах поведения во время паводка, предусмотреть возможность переноса весенних каникул на время прохождения весеннего паводка.

9. МАУ «Редакция газеты «Добринские вести»» (Верзилин С.В.)  организовать публикацию для населения района правил поведения во время паводка, затопления (подтопления) и  информирование населения о ходе и характере весеннего паводка.

10. Заместителю главы администрации Добринского муниципального района -  начальнику управления  финансов Неворовой В.Т., предусмотреть  необходимое  финансирование для выполнения  мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего  паводка.

11. Начальнику отдела мобилизационной подготовки и делам  ГО и ЧС  муниципального района Зимину И.И. откорректировать план по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации,  осуществить проверку готовности систем оповещения к выполнению задач по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем.

12. Персональную ответственность за безаварийный пропуск весеннего паводка возложить  на глав сельских поселений на соответствующих территориях.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района – председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района  Требунских И.А.

| И.о. главы администрации муниципального района |  | А.Т.Михалин |
| --- | --- | --- |

Зимин Игорь Иванович

2-12-67

|  | - Приложение 1 - к постановлению администрации Добринского муниципального района № 67 от 01.02.2016 г. |
| --- | --- |

СОСТАВ

районной противопаводковой комиссии

| - Требунских И.А. | заместитель главы администрации Добринского муниципального района, председатель комиссии |
| --- | --- |
| - Зимин И.И. | - начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации Добринского муниципального района, заместитель председателя комиссии |
| - Члены комиссии: |  |
| - Неворова В.Т. | - заместитель главы администрации Добринского муниципального района - начальник управления финансов |
| - Коновалов И.В. | - главный специалист отдела госконтроля управления экологии и природных ресурсов Липецкой области |
| - Дуров А.Н. | - начальник ОМВД России по Добринскому району |
| - Дарьин А.В. | - главный врач ГУЗ «Добринская МРБ» |
| - Будаев Ю.В. | председатель Совета Добринского Райпо |
| - Владиславский В.Г. | начальник Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» Добринский ЛТЦ МЦТЭТ г. Грязи |
| - Терновских Н.С. | - начальник Добринского РЭС филиала ПАО «МРСК-Центра» «Липецкэнерго» |
| - Полунин В.Е. | - директор АО "Добринская жилищно-управляющая компания" |
| - Неворов Ю.А. | - директор Добринского филиала ОГУП "Липецкдоравтоцентр" |
| - Чернышов А.В. | директор филиала ЗАО «Агродорстрой ДПМК Добринская» |
| - Немцева И.М. | начальник отдела образования администрации Добринского муниципального района |
| - Шибаев А.В. | генеральный директор АО «Добринское АТП» |

|  | - Приложение 2 - к постановлению администрации Добринского муниципального района № 67 от 01.02.2016 г. |
| --- | --- |

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий по предупреждению

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при пропуске весеннего паводка в 2016 году.

| I. Подготовительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | Проводимые мероприятия |  | Ответственные исполнители |  |  | Дата проведения | Примечание |
|  |  |  | Подготовка и проведение заседаний комиссий по ЧС и ОПБ муниципальных образований по организации реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с весенним паводком |  | Председатель КЧС и ОПБ района, противопаводковая комиссия района, начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС |  |  | до 5 февраля |  |
|  |  |  | Проведение обследования затороопасных участков рек с целью выявления ледовых заторов и принятия своевременных мер по предотвращению затопления территорий и возможных разрушений мостов и других объектов экономики |  | Противопаводковые комиссии района и сельских поселений |  |  | постоянно |  |
|  |  |  | Определение состава сил и средств органов местного самоуправления (создание бригад) для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ в паводковый период, оснащенных необходимым имуществом и техникой |  | Председатель КЧС и ОПБ района, главы сельских поселений |  |  | до 5 февраля |  |
|  |  |  | Информирование населения о возможных рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья, доведение требований правил безопасности при прохождении весеннего половодья, об альтернативных маршрутах движения и правилах пользования лодочными переправами, с учетом угрозы прохождения весеннего половодья 1 % обеспеченности |  | Начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС, главы сельских поселений |  |  | постоянно |  |
|  |  |  | Уточнение зон возможного затопления, количества проживающих в них населения, объектов экономики и инфраструктуры при прохождении половодья и аварий на ГТС |  | Противопаводковые комиссии района, сельских поселений, главы сельских поселений |  |  | до 15 февраля |  |
|  |  |  | Уточнение списков населения, отселяемого в пункты временного размещения (ПВР) в паводковый период, в том числе: социально незащищенные слои населения, население, нуждающееся в госпитализации |  | Противопаводковые комиссии района, сельских поселений, главы сельских поселений |  |  | до 15 февраля |  |
|  |  |  | Подготовка необходимого количества плавсредств и высокопроходимой техники для проведения эвакуационных мероприятий и определение места их базирования |  | Главы сельских поселений, руководители организаций, согласно приложению 3 |  |  | до 15 февраля |  |
|  |  |  | Уточнение и организация подготовки пунктов временного размещения (ПВР) и пунктов питания для обеспечения жизнедеятельности населения в зонах подтопления и размещения материальных ценностей в случае проведения эвакуации |  | Эвакуационная комиссия района, главы сельских поселений |  |  | до 15 февраля |  |
|  |  |  | Корректировка Плана по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период на территории района |  | Председатель КЧС и ОПБ района, противопаводковая комиссия района, начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС |  |  | до 15 февраля |  |
|  |  |  | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории района |  | Противопаводковая комиссия района |  |  | до 15 февраля |  |
|  |  |  | Проверка готовности систем оповещения к выполнению задач по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, в том числе готовности средств оповещения на подвижных пунктах управления |  | Противопаводковая комиссия района, начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС |  |  | до 15 февраля |  |
|  |  |  | Обеспечение устойчивой связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления (подтопления), и проведение расчета сил и средств связи |  | Главы сельских поселений, начальник Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» Добринский ЛТЦ МЦТЭТ г. Грязи |  |  | до 15 февраля |  |
|  |  |  | Создание резерва горючего и смазочных материалов, источников аварийного электроснабжения, финансовых средств для проведения аварийно-восстановительных работ |  | Председатель КЧС и ОПБ района, главы сельских поселений |  |  | до 15 февраля |  |
|  |  |  | Создание запасов материальных средств, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости для осуществления неотложных мероприятий по организации помощи населению |  | Председатель КЧС и ОПБ района, главы сельских поселений |  |  | до 15 февраля |  |
|  |  |  | Уточнение мест расположения кладбищ и скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления и принятие мер по предупреждению их размыва |  | Противопаводковые комиссии района и сельских поселений |  |  | до 15 февраля |  |
|  |  |  | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава администраций сельских поселений в период паводка |  | Главы сельских поселений |  |  | до 15 февраля |  |
|  |  |  | Обследование и организация защиты гидротехнических сооружений (далее - ГТС), линий электроснабжения и связи, мостов, закрытых водоемов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления и принятия мер по их очистке, дополнительному укреплению и обеспечению надежности |  | Главы сельских поселений, противопаводковые комиссии района и сельских поселений, руководители объектов |  |  | до 15 февраля |  |
|  |  |  | Организация проведения дворовых обходов и сходов граждан в населенных пунктах, подверженных подтоплению, с целью разъяснения населению правил поведения в условиях прохождения паводкового периода, в том числе требований пожарной безопасности |  | Главы сельских поселений |  |  | постоянно |  |
|  |  |  | Организация проведения мероприятий по ограничению выхода граждан и выезда автотранспортных средств на лед |  | Главы сельских поселений |  |  | постоянно |  |
|  |  |  | Организация проведения разъяснительной работы с населением по вопросу недопущения выезда граждан и выезда автотранспорта на лед, а также разъяснения порядка действий граждан при возникновении паводковых явлений |  | Главы сельских поселений |  |  | постоянно |  |
|  |  |  | Размещение в непосредственной близости к местам массового выходя людей на лед первичных средств спасения на водных объектах |  | Главы сельских поселений |  |  | до 15 февраля |  |
|  |  |  | Доклад о завершении проведения подготовительных мероприятий к пропуску паводковых вод в Главное управление МЧС России по Липецкой области |  | Противопаводковая комиссия района |  |  | до 25 февраля |  |
| II. Мероприятия, проводимые в паводковый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Введение для органов управления и сил постоянной готовности звеньев ТП РСЧС Липецкой области режима функционирования «Повышенная готовность» |  | Глава администрации района |  | постоянно в период прохождения паводка |  |  |
|  |  |  | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава органов местного самоуправления, развертывание оперативных штабов по контролю за прохождением паводка |  | Администрации района и сельских поселений |  | постоянно в период прохождения паводка |  |  |
|  |  |  | Организация контроля за уровнем паводковых вод, представление сведений об уровнях воды и состоянием водных объектов в ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Липецкой области» |  | Противопаводковая комиссия района, МКУ «ЕДДС Добринского муниципального района» |  | постоянно в период прохождения паводка |  |  |
|  |  |  | Обеспечение контроля состояния ГТС, сброса воды на ГТС в объемах, обеспечивающих безопасность населения в ближайших населенных пунктах |  | Главы сельских поселений |  | постоянно в период прохождения паводка |  |  |
|  |  |  | Представление донесений о ходе прохождения весеннего половодья в ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Липецкой области» |  | МКУ «ЕДДС Добринского муниципального района» |  | постоянно в период прохождения паводка |  |  |
|  |  |  | Обеспечение безопасности эксплуатации потенциально-опасных объектов в период весеннего половодья |  | Комиссия по повышению устойчивости функционирования района |  | постоянно в период прохождения паводка |  |  |
|  |  |  | Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности на территориях, подверженных воздействию паводковых вод, в том числе организовать дежурство добровольных пожарных команд с выездной техникой |  | Главы сельских поселений |  | постоянно в период прохождения паводка |  |  |
|  |  |  | Проведение мероприятий по ликвидации возможных заторов в районах переходов, железнодорожных и автомобильных мостов через реки |  | Противопаводковые комиссии района и сельских поселений |  | постоянно в период прохождения паводка |  |  |
|  |  |  | Организация информирования населения о ходе и характере весеннего половодья |  | противопаводковые комиссии, главы сельских поселений, редакция газеты «Добринские вести» |  | постоянно в период прохождения паводка |  |  |
|  |  |  | Организация контроля в зонах возможного затопления за ходом прохождения паводковых вод оперативными группами |  | Противопаводковые комиссии района и сельских поселений, оперативные группы 18 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС по Липецкой области» |  | постоянно в период прохождения паводка |  |  |
|  |  |  | Заблаговременная эвакуация населения, больных, рожениц из зон возможного затопления |  | Эвакуационные комиссии района и поселений, противопаводковые комиссии района и поселений, ГУЗ «Добринская МРБ», АО «Добринское АТП» |  | в случае угрозы затопления |  |  |
| III. Мероприятия, проводимые в случае возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Введение для органов управления и сил постоянной готовности звеньев ТП РСЧС Добринского района режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» |  | Глава администрации муниципального района |  | с момента возникновения ЧС |  |  |  |
|  |  | Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ |  | Председатель КЧС и ОПБ, главы сельских поселений |  | с момента возникновения ЧС |  |  |  |
|  |  | Проведение экстренной эвакуации населения из зон затопления |  | Эвакуационные комиссии района и сельских поселений, АО «Добринское АТП» |  | при необходимости |  |  |  |
|  |  | Информирование населения в средствах массовой информации о развитии паводковой обстановки и ходе ликвидации чрезвычайной ситуации на территории |  | Председатель КЧС и ОПБ, противопаводковые комиссии, начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС, главы сельских поселений, редакция газеты «Добринские вести» |  | с момента возникновения ЧС |  |  |  |
|  |  | Представление донесений о ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций в ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Липецкой области» |  | МКУ ЕДДС муниципального района |  | с момента возникновения ЧС |  |  |  |
| IV. Организация мероприятий после прохождения паводка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обобщение, анализ общей обстановки и проведенных мероприятий в период весеннего половодья |  |  | Администрации района и сельских поселений, руководители учреждений, организаций, противопаводковые комиссии района и сельских поселений |  | после прохождения паводка |  |  |  |

|  | - Приложение 3 - к постановлению администрации Добринского муниципального района № 67от 01.02.2016 г. |
| --- | --- |

РАСЧЁТ

сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации последствий ЧС, вызванных весенним паводком в 2016 году

| № п/п | Наименование предприятия, организации | Количество личного состава | Привлекаемая техника |  | Плавсредства |  | Руководитель, (адрес, телефон дежурный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Транспортная (автомобили) | Инженерная (шт) | моторные лодки | лодки гребные |  |
| 1 | АО "Добринская жилищно-управляющая компания" | 15 | 1 | Бульдозер – 1 шт. Экскаватор – 2 шт. Погрузчик ТО 322 – 1 шт. |  |  | Полунин В.Е. 2-11-45 8-980-357-39-15 |
| 2 | Филиал ЗАО «Агродорстрой ДПМК «Добринская» | 12 | 3 | Бульдозер Т- 170 – 1 шт. ЭО 2621 – 1 шт. Погрузчик ТО 322 – 1 шт. |  |  | Чернышов А.В. Деж. 2-15-02, 2-12-52 8-903-699-52-78 |
| 3 | Добринский филиал ОГУП "Липецкдоравтоцентр" | 12 | 3 | Бульдозер Т- 170 – 1 шт. ЭО 2621 – 1шт Погрузчик ТО 322 – 1 шт. |  |  | Неворов Ю.А. 2-12-78; 2-11-72; 8-903-862-83-40 |
| 4 | Добринский РЭС филиала ПАО «МРСК-Центра» «Липецкэнерго» | 6 | 1 | БКМ- 317 – 2 шт. |  |  | Терновских Н.С. 2-15-97; 2-13-08; 8-980-358-48-50 |
| 5 | Филиал АО «Газпром газораспределение Липецк» в п. Добринка | 4 | 1 | ЭО 2621 – 1шт |  |  | Галанцев В.В. 104; 2-12-45; 2-11-89 |
| 6 | ОМВД России по Добринскому району | 22 | 3 |  |  |  | - Дуров А.Н. - 2-11-60; 102; 2-14-50 |
| 7 | ГУЗ «Добринская МРБ» | 6 | 2 |  |  |  | Дарьин А.В. 103; 2-11-03; 2-11-85 |
| 8 | 18- ПЧ ФГКУ «3 ОФПС по Липецкой области» | 11 | 1 | ЗИЛ-АЦ 40 - 3 шт. |  |  | Макашов В.В. 101, 2-11-71; 2-13-97 |
| 9 | 37- ПЧ ФГКУ «3 ОФПС по Липецкой области» | 6 | 1 | ЗИЛ-АЦ 40 -1 шт., АЦ-30- 1 шт. |  |  | Красников А.В. 46-7-09, 34-3-17 |
| 10 | Г(О)БУ «УГПСС по Липецкой области» ОПСП № 6 с. Ср. Матренка | 6 |  | ЗИЛ-АЦ 40- 2 шт. |  |  | Подугольников В. Н. 2-43-17 |
| 11 | Г(О)БУ «УГПСС по Липецкой области» ОПСП № 10 с. Березнеговатка | 6 |  | ЗИЛ-АЦ 40 -2 шт. |  |  | Наумов М.С. 3-11-50 |
| 12 | Г(О)БУ «УГПСС по Липецкой области» ОПСП № 13 ст.Хворостянка | 6 |  | ЗИЛ-АЦ 40 -2 шт. |  |  | Коженков В.В. 57-3-47 |
| 13 | Г(О)БУ «УГПСС по Липецкой области» ОПСП № 2 п. Петровский | 6 |  | ЗИЛ-АЦ 40 -1 шт. КАМАЗ-АЦ 20- 1 шт. |  |  | Киселев С. А. 45-1-33 |
| 14 | АО «Добринское АТП» | 10 | 5 (автобус) |  |  |  | Шибаев В.А. 2-11-32; 2-17-67 |
| 15 | ОГУ «Охота и водные биоресурсы» | 2 | 1 |  | 2 |  | Внуков Н.В. 22-17-94 8-960-141-94-11 |
| 16 | ЗАО «Липецкрыбхоз» | 2 | 1 |  | 2 |  | Уварова Н.А. 46-3-96 |
|  | ИТОГО: | 132 | 23 | 25 | 4 |  |  |